# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАРЫЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**26 марта 2020 года № 11**

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области»**

**за 2019 год**

# В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ, утвержденным постановлением администрации Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области от 07 ноября 2018 г. № 67 а, Администрация Карыжского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района М.А.Бганцева

Утвержден

постановлением Администрации

Карыжского сельсовета Глушковского района

от «26» марта 2020 г. № 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области»

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Содержание кладбищ | шт. | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество высаженных деревьев и цветов | шт. | 0 | 0 |  |
| 3. | Содержание памятника героям ВОВ | шт. | 1 | 1 |  |
| 4. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) | руб. | 26332,0 | 26331,66 |  |
| 5. | Ремонт водопроводных сетей | руб. | 30060,0 | 30059,8 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 283000,0 | 608690,0 | 608688,76 |
| Подпрограмма  « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет  прочие безвозмездные поступления,  межбюджетные трансферты | 66000,00 | 26332,0 | 26331,66 |
| Основное мероприятие  « Уличное освещение» | Местный бюджет | 66000,00 | 26332,0 | 26331,66 |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству в городских и сельских поселениях" | Местный бюджет | 0,0 | 5900,0 | 5900,0 |
| Подпрограмма  « Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления  межбюджетные трансферты | 283000,0 | 576458,0 | 576457,1 |
| Основное мероприятие  « Осуществление полномочий по созданию условия для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления  межбюджетные трансферты | 283000,0 | 576458,0 | 576457,1 |

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета от 26.04.2019г. №30 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 13.11.2015 год № 41 | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета от 03.06.2019г. №42 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 13.11.2015 год № 41 | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета от 02.08.2019г. №59 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 13.11.2015 год № 41 | Уточнение финансирования программы, изменение сведений о показателях (индикаторах) муниципальной программы |

**Оценка эффективности реализации программы**

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е=(1/1+1/1+(26331,66:26332,0)+(30059,8:30060,0):4х100=(1+1+1,0+1,0):4х100= 100%

**Вывод:** Степень достижения запланированных результатов **высокая.**

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступленийзапланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = 608688,76: 608690,0х100=100%

**Вывод**: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета,прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - **высокая.**

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений(оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 100=1

**Вывод**: Эффективность использования средств местного бюджета,прочих безвозмездных поступлений – **высокая.**