- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КАРЫЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 апреля 2020 года № 17

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение  перевозки пассажиров в "МО" и безопасности дорожного движения»

# В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ, утвержденным постановлением администрации  Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области от 07 ноября 2018 г. № 67 а, Администрация Карыжского  сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение  перевозки пассажиров в "МО" и безопасности дорожного движения» за 2019 год.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации  Карыжского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Карыжского сельсовета

Глушковского  района                                                              М.А.Бганцева

Утвержден

постановлением Администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района

от «01» апреля 2020 г. № 17

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение  перевозки пассажиров в "МО" и безопасности дорожного движения»

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие транспортной системы, обеспечение  перевозки пассажиров в "МО" и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | количество | 6 | 6 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие транспортной системы, обеспечение  перевозки пассажиров в "МО" и безопасности дорожного движения»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в "МО" и безопасности дорожного движения» | Местный бюджет | 95620,23 | 95620,23 | 46921,95 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог "МО"» | Местный бюджет | 95620,23 | 95620,23 | 46921,95 |
| Основное мероприятие "Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности" | Местный бюджет | 95620,23 | 95620,23 | 46921,95 |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  6/6 : 1 х 100% = 100 %

Вывод: Степень достижения запланированных результатов  высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 46921,95 : 95620,23 х 100% = 49%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 49 : 100,0 = 0,49

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – низкая.