**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЫЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**17 марта 2021 года № 13**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области»**

**за 2020 год**

# В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ, утвержденным постановлением администрации Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области от 07 ноября 2018 г. № 67 а, Администрация Карыжского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района М.А.Бганцева

Утвержден

постановлением Администрации

Карыжского сельсовета Глушковского района

от 17.03.2021 г. № 13

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области»

за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Содержание кладбищ | шт. | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество высаженных деревьев и цветов | шт. | 0 | 0 |  |
| 3. | Содержание памятника героям ВОВ | шт. | 1 | 1 |  |
| 4. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) | руб. | 105824,0 | 105823,67 |  |
| 5. | Ремонт водопроводных сетей | руб. | 78918,0 | 78907,74 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 330161,0 | 552194,0 | 552181,74 |
| Подпрограмма  « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет  прочие безвозмездные поступления,  межбюджетные трансферты | 50000,0 | 121093,0 | 121091,99 |
| Основное мероприятие  « Уличное освещение» | Местный бюджет | 50000,00 | 105824,0 | 105823,67 |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству в городских и сельских поселениях" | Местный бюджет | 0,0 | 15269,0 | 15268,32 |
| Подпрограмма  « Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления  межбюджетные трансферты | 280161,0 | 431101,0 | 431089,75 |
| Основное мероприятие  « Осуществление полномочий по созданию условия для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления  межбюджетные трансферты | 280161,0 | 431101,0 | 431089,75 |

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета от 26.03.2020г. №14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета от 27.07.2020г. №25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета от 22.10.2020г. №40 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета от 10.11.2020г. №49 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

**Оценка эффективности реализации программы**

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е=(1/1+1/1+(105823,67:105824,0)+(78907,74:78918,0):4х100=(1+1+0,99+0,99):4х100= 99,5%

**Вывод:** Степень достижения запланированных результатов **высокая.**

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступленийзапланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = 552181,74: 552194,0х100=99,9%

**Вывод**: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - **высокая.**

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений(оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,5 : 99,9=0,99

**Вывод**: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – **высокая.**